# 연차별 개발목표

결과
1년차 목표 (2023년)
주관 연구원
- KPI:
  - X-ray 영상 분석 정확도 90% 이상 달성
  - 데이터 수집량 10,000건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: X-ray 영상 분석 알고리즘 개발 완료
  - 2분기: 데이터 수집 및 전처리 완료
  - 3분기: 초기 테스트 결과 80% 정확도 달성
  - 4분기: 최종 테스트 및 검증 완료
- 검증기준:
  - 외부 전문가 평가 90점 이상
  - 내부 테스트 85% 이상 정확도

공동 연구원
- KPI:
  - 데이터 제공량 5,000건 이상
  - 시스템 통합 테스트 100% 성공
- 마일스톤:
  - 1분기: 데이터 제공 계약 체결
  - 2분기: 데이터 수집 시작
  - 3분기: 시스템 통합 테스트 진행
  - 4분기: 통합 테스트 완료 및 결과 보고
- 검증기준:
  - 데이터 품질 평가 95% 이상
  - 시스템 통합 테스트 100% 성공률

참여 연구원
- KPI:
  - 사용자 피드백 100건 이상 수집
  - 초기 프로토타입 개발 완료
- 마일스톤:
  - 1분기: 초기 프로토타입 설계 완료
  - 2분기: 프로토타입 개발 및 테스트
  - 3분기: 사용자 피드백 수집
  - 4분기: 피드백 반영 및 개선 완료
- 검증기준:
  - 사용자 만족도 80% 이상
  - 피드백 반영률 90% 이상

2년차 목표 (2024년)
주관 연구원
- KPI:
  - X-ray 영상 분석 정확도 95% 이상
  - 데이터 수집량 20,000건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 알고리즘 개선 및 최적화
  - 2분기: 추가 데이터 수집 및 전처리
  - 3분기: 중간 테스트 결과 90% 정확도 달성
  - 4분기: 최종 테스트 및 상용화 준비
- 검증기준:
  - 외부 전문가 평가 95점 이상
  - 내부 테스트 90% 이상 정확도

공동 연구원
- KPI:
  - 데이터 제공량 10,000건 이상
  - 시스템 안정성 99% 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 데이터 제공 확대 계약 체결
  - 2분기: 데이터 품질 개선 작업
  - 3분기: 시스템 안정성 테스트 진행
  - 4분기: 시스템 안정성 99% 달성
- 검증기준:
  - 데이터 품질 평가 98% 이상
  - 시스템 안정성 99% 이상

참여 연구원
- KPI:
  - 사용자 피드백 200건 이상 수집
  - 기능 개선 5건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 기능 개선 계획 수립
  - 2분기: 기능 개선 작업 진행
  - 3분기: 피드백 수집 및 분석
  - 4분기: 개선 사항 반영 및 최종 테스트
- 검증기준:
  - 사용자 만족도 85% 이상
  - 기능 개선 반영률 95% 이상

3년차 목표 (2025년)
주관 연구원
- KPI:
  - X-ray 영상 분석 정확도 98% 이상
  - 데이터 수집량 30,000건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 알고리즘 고도화
  - 2분기: 추가 데이터 수집 및 분석
  - 3분기: 최종 테스트 및 상용화
  - 4분기: 시장 출시 준비 완료
- 검증기준:
  - 외부 전문가 평가 98점 이상
  - 내부 테스트 95% 이상 정확도

공동 연구원
- KPI:
  - 데이터 제공량 15,000건 이상
  - 시스템 확장성 100%
- 마일스톤:
  - 1분기: 데이터 제공 확대 계약 체결
  - 2분기: 시스템 확장성 테스트
  - 3분기: 확장성 100% 달성
  - 4분기: 시스템 최적화 및 안정화
- 검증기준:
  - 데이터 품질 평가 99% 이상
  - 시스템 확장성 100% 달성

참여 연구원
- KPI:
  - 사용자 피드백 300건 이상 수집
  - 기능 개선 10건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 기능 개선 계획 수립
  - 2분기: 개선 작업 진행
  - 3분기: 피드백 수집 및 분석
  - 4분기: 개선 사항 반영 및 최종 테스트
- 검증기준:
  - 사용자 만족도 90% 이상
  - 기능 개선 반영률 98% 이상

4년차 목표 (2026년)
주관 연구원
- KPI:
  - X-ray 영상 분석 정확도 99% 이상
  - 데이터 수집량 40,000건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 알고리즘 최적화 및 고도화
  - 2분기: 추가 데이터 수집 및 분석
  - 3분기: 최종 테스트 및 상용화
  - 4분기: 글로벌 시장 진출 준비
- 검증기준:
  - 외부 전문가 평가 99점 이상
  - 내부 테스트 96% 이상 정확도

공동 연구원
- KPI:
  - 데이터 제공량 20,000건 이상
  - 시스템 확장성 110%
- 마일스톤:
  - 1분기: 데이터 제공 확대 계약 체결
  - 2분기: 시스템 확장성 테스트
  - 3분기: 확장성 110% 달성
  - 4분기: 시스템 최적화 및 글로벌 대응
- 검증기준:
  - 데이터 품질 평가 100%
  - 시스템 확장성 110% 달성

참여 연구원
- KPI:
  - 사용자 피드백 400건 이상 수집
  - 기능 개선 15건 이상
- 마일스톤:
  - 1분기: 기능 개선 계획 수립
  - 2분기: 개선 작업 진행
  - 3분기: 피드백 수집 및 분석
  - 4분기: 개선 사항 반영 및 최종 테스트
- 검증기준:
  - 사용자 만족도 95% 이상
  - 기능 개선 반영률 99% 이상

---

참고:
- 각 연차별 목표는 점진적으로 향상되는 KPI를 설정하여 지속적인 발전을 도모합니다.
- 마일스톤과 검증기준은 명확한 성과 측정을 위해 정량화하였습니다.
- 주관, 공동, 참여 연구원의 역할을 명확히 구분하여 책임 소재를 분명히 하였습니다.